Sygn. ZP-112/2022							Wrocław, dn. 15.09.2022 r.

###### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zgodnie z Zarządzeniem nr 122/2021 z dnia 22.11.2021 r. Dyrektora Szpitala, ogłasza rozeznanie rynku na „Opracowanie Koncepcji Architektonicznej przebudowy budynku „A” (ginekologiczno–położniczego) Szpitala na potrzeby utworzenia Modelowego Centrum Zdrowia Prokreacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Adres:	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

52-114 Wrocław, ul. Warszawska 2

Adres strony internetowej:	www.falkiewicza.pl

e-mail:			przetargi@falkiewicza.pl

Numer telefonu:		71 37 74 110

Numer faksu:		71 346 51 72

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1500

### Kod CPV: 71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji Architektonicznej dla przebudowy budynku „A” (ginekologiczno–położniczego) Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych, planowanych kosztów robót budowlanych, zakupu sprzętu i wyposażenia.

  - Jej celem jest optymalizacja kosztów robót budowlanych, uwzględniając dopasowanie parametrów technicznych budowy, zastosowanych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych do charakteru budynku, przeznaczenia, rzeczywistych potrzeb inwestora itp.

  - Koncepcja Architektoniczna posłuży do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej a następnie na przeprowadzenie robót budowlanych.

  - Ogólna charakterystyka budynku.

    - Budynek zlokalizowany jest na działce nr 32/1 przy ul. Warszawskiej 2.

    - Nr Księgi Wieczystej: WR1K/00104180/4

    - Ciężary i ograniczenia:- Strefa ochrony konserwatorskiej

    - Powierzchnia użytkowa budynku: 9584,70 m2

    - Kubatura budynku:  40350,00 m3

    - Ilość kondygnacji: 8, budynek w całości podpiwniczony,

    - Trzy klatki schodowe trzy szyby windowe,

    - Budynek wyposażony w instalację ciepłej i zimnej wody, co zasilanej z sieci miejskiej, instalację kanalizacyjną, instalację elektryczną, wentylację mechaniczną i grawitacyjnej,  instalację teletechniczną, odgromową,  przeciwpożarową i hydrantową.

    - Budynek w 2014 roku przeszedł termomodernizację.

    - Budynek jest obecnie użytkowany zgodnie ze swoim dotychczasowym przeznaczeniem i nie są w nim prowadzone prace budowlane, z wyjątkiem prac o charakterze eksploatacyjnym.

  - Zamawiający oświadcza że:

    - na podstawie Aktu Notarialnego „Umowy Użytkowania” z dnia 21.02.2002 r. (nr Rep. A 1463/2002) włada nieruchomością położoną na działce nr 32/1 przy ul. Warszawskiej 2 będącą własnością Województwa Dolnośląskiego,

  - Wykonawca opracuje dokumentację w następującym zakresie i terminach:

    - Inwentaryzacji pomieszczeń budynku „A” na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

    - Część graficzna Koncepcji Architektonicznej powinna zawierać uproszczone rzuty kondygnacji z rozrysowanym układem pomieszczeń, ustawieniem sprzętu i wyposażenia uzgodnionych z Zamawiającym.

Część opisowa powinna zawierać opis proponowanych pomysłów zawartych w części graficznej oraz wymagania, np.:

      - w zakresie ochrony ppoż. Budynku,

      - w zakresie architektury, konstrukcji  i instalacji,

      - w zakresie doboru materiałów budowlanych, wykończeniowych i wybranych elementów wyposażenia,

      - w zakresie przygotowania terenu budowy.

      - określenie cech obiektu dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

      - w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia oddziału

Wskaźnikowe wyliczenie planowanych kosztów realizacji inwestycji, w oparciu o metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, określone w  rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Termin realizacji 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

    - Wykonawca opracuje Koncepcję Architektoniczną z uwzględnieniem podziału opracowań, w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym. Ustala się następujące formaty właściwe dla formy elektronicznej poszczególnych części dokumentacji:

      - rysunki, schematy, itp. w formie plików DWG, PDF;

      - dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plików Word, Excel i PDF.

    - Koncepcja Architektoniczna powinna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe.

    - Wykonawca wykona Koncepcję Architektoniczną w ilości 3 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD.

    - Wykonawca dostarczy dokumentację do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja nie narusza praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie i pokrewne do dokumentacji nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

- Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz własność nośników, na których została utrwalona.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej nie jest ograniczone ani terytorialnie ani czasowo i następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:

  - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, cyfrowo,

  - wprowadzanie do obrotu,

  - wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

  - publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnienia w Internecie),

  - publicznego wykonania i/lub odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania.

- Harmonogram i organizacja spotkań:

  - W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie organizował spotkania, w których będą uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego.

  - Co do zasady spotkania będą się odbywały na etapie przygotowywania koncepcji. Po zatwierdzeniu koncepcji Zamawiający może zrezygnować ze spotkań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę obowiązku składania raportów z postępu prac co 14 lub 30 dni.

  - Na wstępnym etapie projektowania „Koncepcji” Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o gotowości do omówienia założeń do projektów. Zamawiający wyznaczy terminy spotkań w sprawie projektów poszczególnych branż.

  - W każdym spotkaniu ze strony Wykonawcy musi brać udział przynajmniej architekt wymieniony w umowie i w zależności od poruszanych na spotkaniu zagadnień, projektanci branżowi, lub inne osoby realizujące zamówienie z ramienia Wykonawcy. Decyzję o konieczności stawienia się tych osób na kolejnym spotkaniu będzie na bieżących spotkaniach podejmował Zamawiający.

  - Pierwsze spotkanie powinno się odbyć nie później niż 10 dni od podpisania umowy, kolejne, co do zasady co 7 dni. Daty i tematy kolejnych spotkań będzie wyznaczał na bieżąco Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

  - Na pierwszym spotkaniu Wykonawca ma obowiązek przedstawić:

    - Harmonogram, który powinien wskazywać terminy realizacji zamówienia wynikające z    umowy i OPZ oraz proponowane terminy:

      - Przygotowania inwentaryzacji, oraz innych opracowań i dokumentów niezbędnych do opracowania koncepcji,

      - Ukończenia koncepcji,

      - Inne terminy istotne z punktu widzenia Wykonawcy,

    - Własną dokumentację fotograficzną, wyniki analizy dokumentów formalno-prawnych oraz innych materiałów,

    - Wskazania potencjałów i określenie miejsc ewentualnych kolizji i zagrożeń dla wykonania przedmiotu umowy,

  - Na kolejnych spotkaniach Wykonawca ma obowiązek:

    - Przedstawiać postęp prac oraz materiał do dyskusji w formie prezentacji, lub innej formie adekwatnej do zakresu tematycznego spotkania,

    - Udzielać wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości Zamawiającego i Użytkowników.

  - Najpóźniej w drugim dniu roboczym po każdym spotkaniu Wykonawca ma obowiązek przesłać Zamawiającemu i innym uczestnikom spotkania – zgodnie z listą mailingową - notatkę ze spotkania. Notatka powinna zawierać: listę obecności, streszczenie poruszanych tematów i podjętych na spotkaniu decyzji oraz ustalony temat kolejnego spotkania wraz z listą projektantów branżowych, których obecność będzie wymagana.

  - Terminy Harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę muszą być zgodne z Umową.

  - Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wizja lokalna

  - Zamawiający, przed złożeniem oferty przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

  - Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej- Kierownik Działu Technicznego - Marcin Gawron, tel. 667-977-707.

  - Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  - UWAGA: W związku z wykonywaniem prac na czynnym obiekcie szpitala Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć prowadzenie inwentaryzacji, aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania szpitala oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim osób.

- Warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

    - Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

      - W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej 1 000 000 zł.

- Zdolność techniczna lub zawodowa

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej 1 projektu obiektu medycznego odpowiadającego swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia przez co rozumie się opracowanie koncepcji funkcjonalnej  lub projektu budowlanego, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy szpitala w systemie tradycyjnym o powierzchni objętej opracowaniem o szacunkowej powierzchni 10 000 m2.

    - W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) wykonanych w okresie ostatnich   10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 pkt |
| 2 | Doświadczenie | 40 pkt |

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 Cena (C) | Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „cena”, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: C x 60 gdzie: C – wartość punktowa ocenianego kryterium C min – najniższa cena ze złożonych ofert Co – cena ocenianej oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt |
| 2 Doświadczenie (D) Kryterium – doświadczenie zawodowe projektanta 40% Polegające na zrealizowaniu projektów koncepcyjnych lub projektów technologii medycznej dla obiektów medycznych należących do XI kategorii obiektu budowlanego | Wykonawca otrzyma: 0 pkt. za zrealizowany projekt min. 1 budynku służby zdrowia - XI kategoria obiektu budowlanego 5 pkt. za zrealizowany projekt min. 2 budynków służby zdrowia - XI kategoria obiektu budowlanego 10 pkt. za zrealizowany projekt min. 5 budynków służby zdrowia - XI kategoria obiektu budowlanego 20 pkt. za zrealizowany projekt min. 10 budynków służby zdrowia - XI kategoria obiektu budowlanego 30 pkt. za zrealizowany projekt min. 15 budynków służby zdrowia - XI kategoria obiektu budowlanego 40 pkt. za zrealizowany projekt min. 20 budynków służby zdrowia - XI kategoria obiektu budowlanego Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Ocenę końcową (W) oferty badanej stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona zgodnie z wzorem W = C+D.

## Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta została określona jako zgodna z wymogami określonymi w ogłoszeniu oraz uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyskała największą ilość punktów

## Istotne dla stron postanowienia w zakresie zawartej umowy:

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej,

  - O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.

  - Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 3 - Umowa nr……./2022 (projekt).

- Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:

Inwentaryzacja: 6 tygodni od podpisania umowy

Część graficzna i opisowa: od podpisania umowy do 15.12.2022r.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  - Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1500 upoważnieni są:

……………………… - tel. kont.: …………………. tel. kom …………………………..

  - W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego należy przekazać e-mailem:

    - E-mail:	przetargi@falkiewicza.pl

    - fax.:	71 346 51 72

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Wypełniony „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1) prosimy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@falkiewicza.pl do dnia  23.09.2022 r. do godziny 10:00.

  - Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

  - O wynikach rozeznania rynku Zleceniodawca zawiadomi uczestników postępowania e-mail podany w formularzu ofertowym.

  - Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

- Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku, gdy:

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżą w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  - Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Integralną część zaproszenia stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług

- Załącznik nr 3 - Umowa nr …/2022 (projekt).